Pasantía: Jeiron Arroyo Brenes

Bitácora de horas de trabajo

| Fecha | Hora Inicio | Hora Fin | Tot. Horas | Resumen de labores |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/8/26 | 08 AM | 5PM | 8 | Repaso de en qué consiste el proyecto. Revisión del stack de herramientas y software a utilizar (Claude, Render, GitHub, Phyton Definición del mecanismo de comunicación con el tutor por parte de la empresa Compartir repositorios de GitHub con el tutor y configuración de los mecanismos de sincronización Repaso de cómo se hace con Claude como coordinador, para hacer scrapping del sitio WEB real de la Municipalidad usando Selenium y generación de un clone del mismo además del chatbot Repaso de la configuración en Render para hacer el despliegue del APP y las páginas en GitHub pages Inicio del trabajo de revisión comparando cada opción del prototipo generado con el sitio real para poco a poco ir alineando detalles en coordinación con Claude Arreglé que el link de “Solicitud de Artesanos” no abría. Acabé el arreglo pendiente de “Plan Regulado de Flores” Revisión de “Formularios” y “Trámites” |
| 4/8/26 | 08 AM | 5PM | 8 | Se subieron 3 PDFs propios al repositorio (Mapa de Zonificación, Amnistía Tributaria, Plan de Desarrollo Humano Local), reemplazando enlaces frágiles a Dropbox. Se resolvió "Plan de Desarrollo Urbano Cantonal": era el mismo documento que Plan de Desarrollo Humano Local, solo con otra etiqueta en el sitio real. Ya no figura como enlace roto. Se agregó el botón "Ver en el sitio real" a varias secciones que no lo tenían. Se corrigió el mensaje de páginas "externas": ahora distingue entre páginas que sí son del sitio real de la Municipalidad y sistemas realmente ajenos (CFIA, Google Maps, Contraloría). Se simplificó la sección Transparencia a un solo enlace directo al sitio real. Contribuyente queda prácticamente cerrado; solo falta "Preguntas Frecuentes" (ya identificadas sus 6 categorías para la próxima sesión). |
| 5/8/26 | 08 AM | 5PM | 8 | Cierre de “Noticias y Comunicados”: estaba roto (el tipo de nodo nunca se había implementado), se armó con las 6 categorías reales del blog institucional (Sin categoría, Cantón de Flores, Municipalidad, Comunicados, Gestión Ambiental, Leyes), 21 publicaciones curadas y verificadas una por una contra flores.go.cr. Corrección de mapa_organizado.md: se detectaron y corrigieron varias advertencias desactualizadas (enlaces marcados como rotos que ya se habían resuelto en sesiones anteriores, y una sección de “Transparencia” que describía una arquitectura de submenú que ya no existe en el prototipo). Cierre de “Contáctenos”: se amplió el Directorio Institucional de 8 a 53 contactos reales (cargo, nombre, extensión, correo) más 7 líneas directas adicionales, se agregó un buscador, y se documentaron dos inconsistencias propias del sitio real (correos cruzados entre dos filas). Con el cierre de Noticias y Contáctenos, las 4 secciones del menú principal del sitio real (Municipalidad, Contribuyente, Noticias y Comunicados, Contáctenos) quedan revisadas nodo por nodo contra flores.go.cr. Coordinación de la entrega del prototipo por GitHub para revisión del tutor, incluyendo el rediseño visual experimental (index_prueba.html), publicado en GitHub Pages para comparación directa. |