# Tareas Pendientes

Pasantía — Jeiron Arroyo Brenes

Tutor: Gerardo Brenes Trejos

Proyecto: Prototipo web + chatbot institucional, Municipalidad de Flores

Alcance de este documento

Este documento detalla, con nivel técnico, el trabajo planificado para los días 4 al 10 de la pasantía. Cada jornada especifica objetivo, alcance técnico, metodología de ejecución y entregable esperado, de modo que pueda utilizarse como referencia de trabajo y como respaldo al completar la bitácora de horas correspondiente a cada día.

# Día 4 — Cierre de elementos pendientes del árbol de navegación

Objetivo

Resolver los últimos elementos del menú principal sin una decisión de implementación definida, y verificar nodos previamente marcados como no probados.

Alcance técnico

- Investigación de "Planos por APC" contra el sitio real (flores.go.cr) para determinar su tipo de contenido (página embebida, descarga de PDF, o enlace externo) y clasificarlo según la taxonomía de tipos de nodo ya definida en el árbol de navegación (contenido, descarga, externo, especial-*).

- Implementación del nodo correspondiente en index.html, siguiendo el patrón de los nodos hermanos ya existentes en el menú principal.

- Verificación del nodo "Salarios Base 2021" (Municipalidad > Organigrama), confirmando renderizado correcto del contenido tabular y coincidencia con el sitio real.

- Investigación y resolución de los 6 ítems pendientes registrados en "Otros ítems del PDF original sin reconciliar todavía" (mapa_organizado.md): Comité Cantonal Persona Joven, Sesiones del Concejo Municipal, Bolsa de empleo, Calendario, Formularios de patentes, Política de privacidad — cada uno contrastado contra el sitio real y resuelto como duplicado de un nodo existente, nodo nuevo, o descartado por estar fuera de alcance.

Metodología

Inspección directa del sitio real mediante navegador, comparación sistemática contra el árbol de navegación (ARBOL) del prototipo, y actualización de la documentación de mapeo con cada hallazgo.

Entregable

index.html actualizado; mapa_organizado.md y resumen_para_continuar.md sin ítems pendientes de clasificación.

# Día 5 — Control de calidad funcional — primera mitad del árbol (Municipalidad y Contribuyente)

Objetivo

Verificación exhaustiva de la fidelidad de contenido entre el prototipo y el sitio real para las secciones Municipalidad y Contribuyente.

Alcance técnico

- Recorrido nodo por nodo (aproximadamente 45 nodos entre ambas secciones) confirmando: carga correcta de contenido, coincidencia textual con la fuente, funcionamiento de galerías de imágenes, y funcionamiento de los mecanismos de contenido curado (tablaTexto, listasEnlaces).

- Prueba cruzada en al menos dos motores de renderizado distintos (Chromium/Chrome y Firefox o Edge) para detectar inconsistencias de CSS o JavaScript específicas de motor.

- Registro estructurado de hallazgos, a consolidar posteriormente en la matriz de pruebas formal del Día 10.

Metodología

Pruebas manuales guiadas por comparación lado a lado con el sitio real; captura de pantalla de toda discrepancia detectada como evidencia.

Entregable

Lista de hallazgos de QA y correcciones aplicadas sobre index.html.

# Día 6 — Control de calidad funcional — segunda mitad del árbol e integridad referencial

Objetivo

Completar la verificación funcional del árbol de navegación y confirmar la integridad de las referencias internas del sistema.

Alcance técnico

- Recorrido nodo por nodo de las 6 categorías de "Noticias y Comunicados" (21 publicaciones) y de "Contáctenos" (formulario de contacto y directorio institucional de 53 contactos).

- Verificación de integridad referencial: confirmar que todo id referenciado en NODOS_POR_ID existe, que no hay nodos huérfanos, y que la navegación interna (tipo "interno", función irANodo()) resuelve correctamente en todos los casos.

- Pruebas del componente de búsqueda del Directorio Institucional (filtrarDirectorio()), incluyendo casos límite: texto vacío, texto sin coincidencias, coincidencias parciales, y sensibilidad a mayúsculas/minúsculas.

Metodología

Pruebas manuales combinadas con inspección de la consola del navegador, para detectar errores de JavaScript que no sean evidentes en la interfaz visual.

Entregable

Confirmación documentada de integridad del árbol completo; correcciones aplicadas donde corresponda.

# Día 7 — Auditoría de accesibilidad y compatibilidad responsive

Objetivo

Evaluar la usabilidad del prototipo bajo criterios de diseño responsive y de accesibilidad web básica, con referencia orientativa a WCAG nivel A/AA.

Alcance técnico

- Prueba en al menos 3 anchos de viewport representativos (móvil ~375px, tablet ~768px, escritorio ~1280px), documentando con capturas de pantalla cualquier problema de layout.

- Auditoría de atributos alt en la totalidad de las imágenes referenciadas en el árbol de navegación y en conocimiento.json.

- Verificación del contraste de color de la paleta utilizada, calculando el ratio de contraste texto/fondo contra el mínimo recomendado (4.5:1 para texto normal).

- Prueba de navegación completa por teclado (tecla Tab), verificando que el orden de foco sea lógico y que todo elemento interactivo sea alcanzable sin uso de mouse.

Metodología

Inspección manual combinada con herramientas de desarrollador del navegador para medición de contraste y verificación de accesibilidad.

Entregable

Informe de hallazgos de accesibilidad y responsive, con las correcciones correspondientes aplicadas.

# Día 8 — Auditoría de dependencias externas y vigencia de contenido

Objetivo

Confirmar la vigencia de la totalidad de los recursos externos de los que depende el prototipo, y detectar contenido desactualizado respecto al estado actual del sitio real.

Alcance técnico

- Verificación uno a uno de los enlaces externos referenciados en el árbol: documentos alojados en Dropbox y Google Drive, y sistemas de terceros (CFIA, Contraloría General de la República, sistema externo de Recursos Humanos).

- Contraste de los aproximadamente 166 URLs registrados en conocimiento.json contra el estado actual del sitio real, identificando páginas modificadas, reubicadas o eliminadas desde la fecha original de scraping.

- Clasificación de hallazgos por severidad: enlace roto, contenido desactualizado, o sin cambios.

Metodología

Verificación manual de disponibilidad de cada recurso externo, comparada contra el contenido textual capturado en conocimiento.json.

Entregable

Registro del estado de cada dependencia externa, con actualizaciones aplicadas donde corresponda.

# Día 9 — Documentación técnica de arquitectura, limpieza de código y aplicación de decisión de diseño

Objetivo

Consolidar la documentación técnica del proyecto y dejar el código base en condiciones adecuadas de mantenibilidad.

Alcance técnico

- Redacción de un documento técnico (README) que describa la arquitectura del sistema: pipeline de extracción de datos (scraper.py → conocimiento.json), capa de presentación (index.html, árbol de navegación ARBOL, funciones de renderizado) y capa de backend/despliegue (app.py, Render, GitHub Pages).

- Documentación de los mecanismos opcionales reutilizables del árbol de navegación (tablaTexto, listasEnlaces, imagenesEnTexto, galeriaAlFinal, circuloVerde, imagenGrande, lineasOmitir), con su propósito y ejemplo de uso.

- Revisión y comentado de las funciones principales de renderizado en index.html.

- Aplicación de la decisión del tutor respecto al prototipo experimental de rediseño visual (index_prueba.html): integración con la versión de producción o archivado formal, según corresponda.

- Verificación de higiene del repositorio (.gitignore, ausencia de archivos temporales sueltos).

Metodología

Documentación técnica estándar de arquitectura de software, combinada con revisión de código estático.

Entregable

Documento técnico de arquitectura; código base depurado y comentado; decisión de diseño aplicada.

# Día 10 — Matriz de pruebas formal y verificación de regresión

Objetivo

Consolidar la evidencia de control de calidad de toda la pasantía en un artefacto verificable, y confirmar que el conjunto de correcciones aplicadas entre los días 4 y 9 no introdujo regresiones.

Alcance técnico

- Construcción de una matriz de pruebas que cubra la totalidad de nodos del árbol de navegación (aproximadamente 80 o más), con las columnas: identificador de nodo, ruta jerárquica, URL real de referencia, estado (conforme / con observación / pendiente), y fecha de última verificación.

- Ejecución de una prueba de regresión de extremo a extremo, navegando el prototipo completo en una secuencia de uso real (simulando el recorrido de un usuario ciudadano típico), para confirmar que las correcciones de los días previos coexisten sin conflicto.

- Cierre documental: actualización final de resumen_para_continuar.md y mapa_organizado.md con el estado consolidado del proyecto.

Metodología

Pruebas de regresión manual guiadas por la matriz de pruebas construida en este mismo día.

Entregable

Matriz de pruebas completa (documento independiente); estado final del proyecto documentado.